建大工業 經銷商平台專案

問題確認清單（Draft v0.1）

| 文件狀態 | 草稿（Draft v0.1）— 尚未經使用者最終確認，僅供內部準備與對外發問使用 |
| --- | --- |
| 草稿日期 | 2026-06-17 |
| 適用對象 | 建大工業 / 開發團隊（依問題分類，部分問題建議先由 Jenny 內部決定） |
| 文件目的 | 彙整「經銷商平台專案」目前現況不明確之處，協助對焦下一次會議或書面回覆，非正式規格書或盤點結論 |

以下問題均依據客戶簽約期望規格簡報（建大工業_需求進度執行_20260617.pptx，2026/03/18 版本）整理而成，目的是確認「PPT 原始規劃」與「目前實際開發狀況」之間的落差，內容為轉述摘要，不含 PPT 原文。

一、開發進度與時程

Q01　目前 6 支 ERP API（產生正式訂單、報價單與價格檔同步、訂單資訊查詢、業績查詢、獎金查詢、對帳查詢）各自的開發狀態為何？（未開始／開發中／測試中／已完成）

Q02　PPT 所附專案時程表規劃為 2026/04 啟動～2026/11 Go Live，目前實際對應到哪個階段（需求了解與SA／程式開發／測試驗收／規格開立與確認／流程整測）？是否已有延誤？

二、系統串接前置條件

Q03　ERP 與 B2B 平台之間的「商品代號」與「客戶代號」一致性核對是否已完成？由誰負責執行與維護？（此為所有 API 正常運作的前提，若未完成將影響全部串接）

三、規格定案狀態

Q04　店招申請相關 4 個畫面（申請書、合約書清單、到期列表、進度查詢）PPT 中標註「需依詳細需求去做規劃」，目前是否已有定案版本？

Q06　PPT 投影片1署名「許仕杰 Jerry」，請確認其身份與角色（建大工業內部窗口，或艾創點數位顧問／業務）？

四、本次顧問任務範圍

Q05　本次「全面重新盤點」顧問任務，具體交付物與驗收標準為何？是否需要逐項經建大工業確認後才算完成？

使用建議：問題一、二、三建議優先向開發團隊確認（影響上線時程與技術風險）；問題四建議於下次與建大工業之規格確認會議中提出；問題六請一併於規格確認會議中確認身份角色；問題五（Q05）為內部任務範圍確認，建議使用者（Jenny）先行決定後再對外溝通其他問題。

本文件為草稿（Draft v0.1），內容轉述自內部需求缺口分析（B 級資料摘要），不代表最終盤點結論。如需調整措辭或拆分為對內部／對開發團隊兩個版本，請於確認後另行製作。