## Slide 1
建大工業
全通路行銷平台
數位轉型的
最佳合作夥伴。
（經銷商下單平台）
許仕杰 Jerry
2026/03/18

## Slide 2: Agenda
經銷商網站系統建置
系統管理
  經銷商業務管理帳號
公佈欄
  最新消息/店招申請
訂單
  產品選項/檢視訂單
查詢
  訂單/業績/獎金/對帳

## Slide 3: 經銷商網站建置
依企業CIS設計前台網站
最新消息
店招申請
產品
  依經銷商篩選產品
  提供下訂單
  多組價格：標準/呆貨/販促
經銷商會員查詢
  訂單/業績/獎金/對帳
系統示意畫面
【註：需請建大工業提供網站相關圖片素材。】

## Slide 4: 01
經銷商系統管理

## Slide 5: 經銷商帳號管理-已完成
可建立多個子帳號，分別登入使用

## Slide 6: 投影片 ｜經銷商帳號管理
原文：可建立多個子帳號，分別登入使用
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
採平台既有會員框架（res.users）擴充「主帳號（kenda.dealer）→ 子帳號（kenda.account）」
一對多關聯，純平台端開發，不涉及 ERP API。
B. 已實作規格
功能名稱：經銷商子帳號管理
描述：經銷商主帳號可建立多個子帳號，各自登入使用（已完成）
已實作欄位：kenda.account 含帳號（login）、姓名、所屬 dealer_id、active（啟停用）
後台 UI：kenda_account_views.xml 提供帳號列表/表單/啟停用管理
C. 已確認事項
〔子帳號-權限分級〕目前子帳號共用主帳號存取範圍（統一權限），無額外分級授權設計
〔子帳號-數量上限〕無數量上限限制，由後台管理員控制新增
〔子帳號-啟用停用〕✅ 已實作：kenda.account 有 active 欄位，後台 UI 可啟用/停用

## Slide 7: 前台個人帳號管理-已完成
經銷商可自行更新個人資訊

## Slide 8: 投影片 ｜前台個人帳號管理 原文：經銷商可自行更新個人資訊
原文：經銷商可自行更新個人資訊
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
前台會員資料維護 API（finance.py），屬平台端 CRUD 功能，不涉及 ERP API。
B. 已實作規格
功能名稱：前台個人帳號資料維護
描述：經銷商於前台可自行編輯個人資訊（已完成）
API：GET /api/kenda/account（取得）、PUT /api/kenda/account（更新）
已實作欄位：customer_short_name（簡稱）、customer_full_name（全名）、
currency_code（幣別）、payment_method（付款方式）
C. 已確認 / 保留待確認
〔個人資料-同步ERP〕⚠️ 保留：前台更新不回寫 ERP 客戶主檔，兩端可能逐漸不同步，
建議列入後續待釐清清單
〔個人資料-可編輯範圍〕目前開放 4 個欄位，銀行帳號等敏感欄位未開放（合理設計）
〔個人資料-審核機制〕目前無審核流程，異動即時生效

## Slide 9: 02
經銷商前台管理
最新消息 / 店招申請

## Slide 10: 最新消息-已完成
公告內文排版與圖片可自主調整
支援文章分類管理

## Slide 11: “原始-最新消息”公佈欄
2
最新消息-全文

## Slide 12: 投影片 ｜最新消息 原文：公告內文排版與圖片可自主調整／支援文章分類管理
原文：公告內文排版與圖片可自主調整／支援文章分類管理
⚠️ 注意：本頁原 A/B 分析內文疑似複製自「前台個人帳號管理」，以下已更正為最新消息正確分析。
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
後台 CMS（kenda_announcement.py），支援 HTML 富文字排版（body_html）與圖片上傳（image），
前台 /announcements GET API 提供分類篩選，純平台端開發。
B. 已實作規格
功能名稱：最新消息管理
描述：後台發布公告（含排版與圖片），前台依分類篩選顯示（已完成）
已實作欄位：title、category（分類）、body_html（富文字）、image（圖片）、
publish_date、company_code、product_category、active（發布/下架）
C. 已確認事項
〔分類管理〕✅ 已實作：category 欄位，/announcements GET 支援 category 篩選
〔圖片調整〕✅ 已實作：image 欄位，後台 UI 含圖片 widget
〔排版自主調整〕✅ 已實作：body_html 使用富文字編輯器，可自主排版
07/01 新增功能：
1.可瀏覽的顯示對象：種類-依照【購買產品類別“productType“】，後台與前台同步調整✅
1-2多加了「全選」功能✅
2.前台排版方式，只項目文字列/圖文排版✅
3.消息的類型分類✅
待處理：模糊搜尋『標題』或內容

## Slide 13: 店招申請-申請書
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
示意：未來可支援
依後台設定帶出經銷商所屬之台灣區施工項目
信件通知給建大業務，接續相關作業
後臺成立任務清單
提供經銷商自行填寫申請書
填寫完後，系統通知建大營業單位
顯示經銷商名稱（不可改）
依經銷商所在國家進行選擇『State (州/省/地區)』

## Slide 14: “原始-店招”
1

## Slide 15: 投影片 10｜店招申請-申請書 原文：示意畫面，需依詳細需求規劃／依後台設定帶出經銷商所屬台灣區施工項目／填寫完後系統通知建大營業單位、後台成立任務清單／顯示經銷商名稱（不可改）／依所在國家選擇State
原文：依後台設定帶出施工項目／填寫完後通知業務、後台成立任務清單／顯示經銷商名稱（不可改）
A. 實際使用工具/方式（⚠️ 部分實作）
表單填寫（kenda_signage.py）+ 後台任務清單 UI 已完成，mail 通知整合和施工項目動態帶出尚未實作。
B. 已實作 / 待辦規格
功能名稱：店招申請－申請書
✅ 已實作：kenda.signage model 完整欄位、狀態機（draft→submitted→processing→done）
✅ 已實作：POST /signage 建立申請，自動鎖定申請人名稱（state=submitted）
✅ 已實作：後台申請管理 UI（列表/表單/statusbar 進度條）
⚠️ 待補：申請提交後 mail 通知建大業務機制
⚠️ 待補：施工項目依後台設定/地區動態帶出邏輯
C. 已確認 / 仍待確認
〔規格定案〕⚠️ 仍待確認：表單欄位細節是否已正式定案
〔施工項目對照表〕⚠️ 仍待確認：「經銷商↔地區↔施工項目」對照表由誰維護、如何建立
〔多國支援〕⚠️ 仍待確認：是否支援多國，或僅台灣保留欄位彈性
〔審核流程〕⚠️ 仍待確認：通知業務後，審核/核准/駁回流程為何

## Slide 16: 店招申請-合約書
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
合約清單（點擊下載） | 施工項目說明 | 更新日期
PCR簽約店銷售合約書 | 形象店 | 2026/03/18
建大輪胎店招牌製作申請書 | 直式看板一座 橫式看板一座 | 2026/03/10
建豐輪胎店招牌維修申請書 | 直式看板一座 橫式看板一座 | 2026/03/10
依照後臺設定帶出台灣區域施工項目
提供下載連結給經銷商自行使用

## Slide 17: 投影片 ｜店招申請-合約書 原文：示意畫面，需依詳細需求規劃／合約清單表格（PCR簽約店銷售合約書、建大輪胎店招牌製作申請書、建豐輪胎店招牌維修申請書）／依後台設定帶出台灣區域施工項目／提供下載連結
原文：合約清單供下載／依後台設定帶出台灣區域施工項目／提供下載連結
A. 實際使用工具/方式（⚠️ 部分實作）
文件庫/檔案下載（kenda_contract.py + content.py /contracts GET）主體已完成，
施工項目關聯篩選和前台下載 URL 尚未完成。
B. 已實作 / 待辦規格
功能名稱：店招申請－合約書下載
✅ 已實作：kenda.contract model（title、store_level、file_data、file_name、front_visible）
✅ 已實作：/contracts GET 回傳合約清單（factory、title、store_level、update_date）
✅ 已實作：後台合約上傳/管理 UI 完整
⚠️ 待補：依施工項目/地區動態篩選對應合約之邏輯
⚠️ 待補：前台直接下載 URL（目前僅回傳 file_name，需補完整路徑或 signed URL）
C. 已確認 / 仍待確認
〔檔案版控〕✅ 有 update_date 記錄；舊版本歷程保留尚未實作
〔內容定案〕⚠️ 仍待確認：合約書清單是否已正式定案
〔簽署流程〕⚠️ 仍待確認：是否在平台範圍內簽署/回傳，或線下處理
〔企業關係〕⚠️ 仍待確認：「建大輪胎」與「建豐輪胎」於系統中的企業代號歸類

## Slide 18: 店招申請-店招到期列表-已完成
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
僅顯示已完成店招申請之項目

## Slide 19: 投影片 ｜店招申請-店招到期列表 原文：示意畫面，需依詳細需求規劃／僅顯示已完成店招申請之項目
原文：示意畫面，需依詳細需求規劃／僅顯示已完成店招申請之項目
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
列表查詢功能，依 state=done 篩選，kenda_signage.py 含 contract_end_date 與
days_to_expire 計算欄位，平台端開發，不涉及 ERP API。
B. 已實作規格
功能名稱：店招到期列表
描述：顯示已完成店招申請項目及到期資訊（已完成）
已實作欄位：state=done（已完成）、contract_end_date（到期日）、days_to_expire（距到期天數）
C. 已確認事項
〔到期定義〕✅ 以 contract_end_date（合約到期日）為基準，days_to_expire 自動計算
〔提醒機制〕⚠️ 目前無到期前 mail 預警，如需通知功能需另行開發
〔定案狀態〕✅ 功能規格已落地，邏輯清晰（state=done + 到期日）

## Slide 20: 店招申請-進度查詢-已完成
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
申請進度 | 車行 | 州/省/地區 | 申請項目 | 最後異動日
處理中 | 達欣車行 | 台中市 | 形象店 | 2026/03/18
處理中 | 達達車業 | 彰化市 | 直式看板一座 橫式看板一座 | 2026/03/10
處理中 | 創點車行 | 彰化縣 | 直式看板一座 橫式看板一座 | 2026/03/10
申請進度
處理中
完成
僅顯示未完成店招申請之項目
依照後台任務之[申請進度]顯示
後台提供行銷人員更新狀態

## Slide 21: 投影片｜店招申請-進度查詢 原文：示意畫面，需依詳細需求規劃／表格示例（達欣車行、達達車業、創點車行 + 地區/項目/異動日）／申請進度：處理中/完成／僅顯示未完成項目／後台提供行銷人員更新狀態
原文：申請進度：處理中/完成／僅顯示未完成項目／後台人員更新狀態
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
signage.py /signage GET 依 state 篩選，狀態由建大行銷人員於後台手動更新，
前台只顯示未完成項目，不涉及 ERP API。
B. 已實作規格
功能名稱：店招申請－進度查詢
描述：顯示未完成項目，後台人員可更新進度狀態（已完成）
已實作欄位：state（processing/done）、apply_progress、車行名稱、地區、申請項目、最後異動日
後台：statusbar UI 供行銷人員手動更新 state/apply_progress
C. 已確認事項
〔定案狀態〕✅ 已落地，state 狀態機（submitted→processing→done）完整
〔範例資料〕✅ 已確認：PPT 示意名稱（達欣車行/達達車業/創點車行）為示意，非真實資料
〔權限歸屬〕✅ 已確認：後台行銷人員手動更新，屬建大工業內部操作

## Slide 22: 03
經銷商前台管理
產品查詢 / 訂單管理

## Slide 23: 訂單 – 產品選品-已完成
透過產品分類 以及搜尋、排序功能，能快速找到目標產品
花紋
規格

## Slide 24: 投影片 15｜訂單 – 產品選品原文：透過產品分類以及搜尋、排序功能，能快速找到目標產品／花紋／規格
原文：透過產品分類以及搜尋、排序功能，能快速找到目標產品／花紋／規格
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
catalog.py /products GET，依 Excel 匯入後的 kenda.product 主檔運作，
不涉及 ERP API 即時查詢。
B. 已實作規格
功能名稱：產品選品列表與搜尋
描述：前台依分類瀏覽，支援搜尋/排序/花紋規格篩選（已完成）
已實作篩選：series（系列）、tread_pattern（花紋）、q（關鍵字）、purpose（standard/promo/dead）
分類邏輯：_derive_category() 依尺寸自動判定 BC/MC/PCR/IC
排序：預設依 quote_master_no、seq；/product-filters 提供篩選選項清單
C. 已確認事項
〔同步頻率〕✅ 已確認：產品主檔僅 Excel 匯入，ERP 異動需手動重新匯入更新前台
〔分類結構〕✅ 已確認：BC/MC/PCR/IC 由 _derive_category() 依尺寸自動判定
〔多組價格顯示〕✅ 已確認：standard/promo/dead 三種 purpose 可篩選

## Slide 26: 訂單 – 產品選品
可依需求選擇輪胎規格與花紋
支援多圖片與產品影片展示
加入數量

## Slide 27: 投影片 ｜訂單–產品選品（規格/花紋/加入數量）
原文：可依需求選擇輪胎規格與花紋／支援多圖片與產品影片展示／加入數量
A. 實際使用工具/方式（⚠️ 部分實作）
catalog.py /products/<code> 規格查詢已完成，多圖片/影片展示和完整購物車流程尚未完成。
已確認排除庫存 API（無即時庫存校驗）。
B. 已實作 / 待辦規格
功能名稱：產品詳情與加入購物車
✅ 已實作：/products/<code> GET，回傳 spec/size/tread_pattern/ply_rating/tt_tl/tpu 等規格
✅ 已實作：/cart POST 加入購物車基礎架構
⚠️ 待補：多圖片/影片展示（kenda.product 目前僅有單一 image 欄位）
⚠️ 待補：購物車 add/update qty/remove 完整邏輯
C. 已確認 / 仍待確認
〔超賣風險〕✅ 已確認排除庫存查詢 API，下單後由 ERP 端覆核
〔最小訂購量〕⚠️ 仍待確認：是否有最小訂購量/倍數限制及前端防呆規則

## Slide 28: 後臺 – 成立訂單
可透過後台完整掌握訂單狀態與內容
經銷商確認訂單後  mail通知建大業務人員
建大業務人員後台 確認訂單 ，前台經銷商可查詢
轉入ERP訂單系統
MAIL通知經銷商

## Slide 29: 投影片 ｜後臺–成立訂單
原文：可透過後台掌握訂單狀態／確認後 mail 通知業務人員／轉入 ERP／MAIL 通知經銷商
A. 實際使用工具/方式（⚠️ 部分實作）
kenda_order.py + kenda_order_views.xml 後台訂單管理已完成，mail 通知機制和
後台手動成立訂單 API 尚未完成。
B. 已實作 / 待辦規格
功能名稱：後台訂單建立與狀態追蹤
✅ 已實作：kenda_order.py model，狀態機（draft→confirmed→pushed→acked→error）
✅ 已實作：後台訂單列表/表單 UI（kenda_order_views.xml），可查訂單狀態與明細
✅ 已實作：前台 /cart/checkout 可建立訂單並推 ERP（best-effort）
⚠️ 待補：業務確認後 mail 通知機制
⚠️ 待補：後台人員手動成立/確認訂單的 API 路由（POST/PUT /orders/<id>/confirm）
C. 已確認 / 仍待確認
〔人工關卡〕⚠️ 仍待確認：業務確認是否為必要步驟？mail 通知在哪個節點觸發？
〔轉ERP時機〕✅ 已確認：/cart/checkout 結帳時即時呼叫 ERP（best-effort）

## Slide 30: 後臺 – 訂單通知經銷商
訂單資訊可透過郵件發送給經銷商確認

## Slide 31: 投影片 ｜後臺–訂單通知經銷商
原文：訂單資訊可透過郵件發送給經銷商確認
A. 預計使用工具/方式（❌ 尚未開發）
平台後台觸發 Email 通知（SMTP/第三方郵件服務），屬通知模組，不涉及 ERP API。
目前程式碼中無任何 mail 通知邏輯（kenda_salesperson.py 有 salesperson_email 欄位但未被使用）。
B. 待開發規格
功能名稱：訂單確認 Mail 通知
描述：訂單狀態變更時自動發送 Email 給經銷商（待開發）
待確認欄位：通知時機點、信件版型、失敗重送機制
C. 仍待確認
〔觸發時機〕⚠️ 需先確認：Mail 在「經銷商下單」「業務確認」還是「ERP同步成功」哪個節點觸發，
確認後再進行開發

## Slide 32: 後臺 – 與ERP同步訂單-已完成
確認訂單後，直接同步至 ERP 系統
此為客製功能

## Slide 33: 投影片 ｜後臺–與ERP同步訂單（此為客製功能）
原文：確認訂單後，直接同步至ERP系統／此為客製功能
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
erp_client.py create_order() 呼叫 POST /erp/v1/orders，在 /cart/checkout
結帳流程中自動觸發，平台端客製開發。
B. 已實作規格
功能名稱：訂單 ERP 同步（客製）
描述：訂單確認後自動推送至 ERP（已完成）
實作：best-effort 推送；ERP 回傳正式訂單編號後寫回 kenda.order
同步日誌：KendaErpSyncLog model 記錄所有 ERP 交互，後台有同步日誌 UI
C. 已確認事項
〔客製範圍〕✅ 平台端 API 呼叫層已完成（erp_client.create_order）
建議確認 ERP 端 /erp/v1/orders 介接規格是否已與建大 ERP 團隊完成驗收

## Slide 34: 04
經銷商個人查詢
訂單 / 業績 / 獎金 / 對帳

## Slide 35: 經銷商訂單查詢-已完成
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
紅字預計ERP API提供
顯示建大「已核准」之正式訂單
僅能查看自己的資料。

## Slide 36: 投影片 ｜經銷商訂單查詢
原文：示意畫面／顯示建大「已核准」之正式訂單／僅能查看自己的資料
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
orders.py /orders GET 依登入帳號過濾，透過 erp_client.query_order() 即時取得
ERP 最新出貨/餘單/發票資料，平台端開發。
B. 已實作規格
功能名稱：經銷商訂單查詢
描述：顯示已核准正式訂單，僅能查看自己資料（已完成）
已實作：依帳號過濾；支援 state（狀態）、ym（年月）篩選
回傳：訂單數/未出貨餘單量/已出貨數/出貨狀態/發票進度
C. 已確認事項
〔錯誤訊息呈現〕ERP 擋單或回傳錯誤時，記錄至 KendaErpSyncLog，
建議補充前台錯誤提示 UI 讓經銷商知悉

## Slide 37: 經銷商業績查詢-已完成
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
上述資訊由ERP API提供
總計
創點車業
達達車行
屬於主要經銷商的帳號，可以查看同一群組內其他經銷商的當期明細與總計資料。
若經銷商未設定任何「經銷商代碼」，則僅能查看自己的資料。

## Slide 38: 投影片 ｜經銷商業績查詢
原文：示意畫面／上述資訊由ERP API提供／主要經銷商可查看同群組內其他經銷商資料
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
finance.py /performance GET，透過 erp_client.query_performance() 取 ERP 結算後總額，
依 ym（年月）篩選，KendaPerformance model 暫存同步資料，平台端開發。
B. 已實作規格
功能名稱：經銷商業績查詢
描述：主要經銷商可查看同群組內其他經銷商當期明細與總計（已完成）
已實作：依 ym 篩選；own（自己）/ group（下線）/ total（合計）三層彙總
群組邏輯：parent_dealer_id 欄位決定上下線關係
C. 已確認事項
〔分組維護〕parent_dealer_id 後台可設定，決定群組查詢範圍
〔範例名稱〕✅ 已確認：原 PPT「創點車業」「達達車行」為示意名稱，非真實資料

## Slide 39: 經銷商獎金查詢&
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
上述資訊由ERP API提供
總計
創點車業
屬於主要經銷商的帳號，可以查看同一群組內其他經銷商的當期明細與總計資料。
若經銷商未設定任何「經銷商代碼」，則僅能查看自己的資料。

## Slide 40: 投影片 ｜經銷商獎金查詢
原文：示意畫面／上述資訊由ERP API提供／邏輯同業績查詢
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
finance.py /bonus GET，透過 erp_client.query_bonus() 取 ERP 結算後獎金數字
（不傳細部明細），依 ym 篩選，KendaBonus model 暫存，平台端開發。
B. 已實作規格
功能名稱：經銷商獎金查詢
描述：邏輯同業績查詢，主要經銷商可查看群組內明細與總計（已完成）
已實作：依 ym 篩選；支援主帳號+下線查詢；KendaBonus model 暫存
C. 已確認事項
〔規則透明度〕ERP 僅回傳最終獎金數字（設計原則，不傳明細），
若經銷商有疑義，目前需透過業務人工說明

## Slide 41: 經銷商對帳查詢-已完成
示意畫面
需依據詳細需求去做規劃
上述資訊由ERP API提供
屬於主要經銷商的帳號，可以查看同一群組內其他經銷商的當期明細與總計資料。
若經銷商未設定任何「經銷商代碼」，則僅能查看自己的資料。

## Slide 42: 投影片 ｜經銷商對帳查詢
原文：示意畫面／上述資訊由ERP API提供／回傳對帳金額/當期發票/當期折讓
A. 實際使用工具/方式（✅ 已實作）
finance.py /reconciliation GET，透過 erp_client.query_reconciliation() 取對帳彙總，
依 ym 篩選，KendaReconciliation model 暫存，平台端開發。
B. 已實作規格
功能名稱：經銷商對帳查詢
描述：顯示對帳金額/發票/折讓彙總（已完成）
已實作：recon_amount（對帳金額）、period_invoice（當期發票）、period_allowance（當期折讓）
依 ym 篩選；支援主帳號+下線
C. 已確認事項
〔發票明細〕ERP 僅回傳彙總結果（設計原則），逐張明細若需支援需另開功能

## Slide 43: 05
系統架構

## Slide 44: 系統整合架構說明
經銷商訂單查詢
建大工業 ERP
B2B 經銷商平台
圖例：
Request
Response
經銷商業績查詢
業績 API
訂單資訊API
獎金暫存
獎金 API
對帳暫存
對帳 API
後台 - 訂單同步
正式訂單
出貨通知單/餘單
出貨單
後台 – 價格表
經銷商報價單 API
【註】 以下作業之前製步驟，[商品代號]與[客戶代號]需相同
將ERP之經銷商產品報價同步至B2B
將B2B正式訂單同步至ERP
提供前台所需訂單資訊
提供前台所需業績資訊
提供前台所需獎金資訊
提供前台所需對帳資訊
經銷商獎金查詢
經銷商對帳查詢
ERP
排程同步
ERP
排程同步
B2B平台
人工同步
B2B平台
人工同步
ERP
排程同步
ERP
排程同步
業績暫存
後台訂單
包括「業績」所需之出貨數量、出貨金額、扣除費用

## Slide 45: 系統整合架構說明
經銷商訂單查詢
建大工業 ERP
B2B 經銷商平台
圖例：
Request
Response
經銷商業績查詢
業績 API
訂單資訊API
獎金暫存
獎金 API
對帳暫存
對帳 API
後台 - 訂單同步
正式訂單
出貨通知單/餘單
出貨單
後台 – 價格表
經銷商報價單 API
【註】 以下作業之前製步驟，[商品代號]與[客戶代號]需相同
將ERP之經銷商產品報價同步至B2B
將B2B正式訂單同步至ERP
提供前台所需訂單資訊
提供前台所需業績資訊
提供前台所需獎金資訊
提供前台所需對帳資訊
經銷商獎金查詢
經銷商對帳查詢
月結
同步
月結
同步
人工
同步
人工
同步

## Slide 46: 系統整合架構說明
一、 核心開發原則與邏輯架構
邏輯運算在 ERP 端完成，僅回傳最終結果：為確保傳輸效率並避免雙方系統邏輯不一致，請在 ERP 端處理完核心業務邏輯。例如「業績與獎金」或「未出貨餘單量」，因牽涉到 ERP 內部的複雜運算與會計原則，API 應直接回傳 ERP 計算完成的「最終數值」，請勿將整批原始出貨明細丟給平台端自行運算比對。
產單回傳唯一識別碼（單號綁定）：當平台呼叫 API 將下單資料（如客戶代號、成代、數量等）拋轉給 ERP 時，ERP 在成功建立訂單後，必須回傳其生成的「正式訂單編號」，讓平台端能夠進行雙向綁定，作為未來查詢或更新該筆訂單狀態的依據。
即時資料檢核與擋單機制：當平台拋轉資料時，ERP 端若檢核到異常（例如：報價單號已失效、客戶權限不符等），請直接阻擋產單並回傳明確的「錯誤提示訊息」，讓平台端可以直接將該訊息顯示給經銷商或業務查看。
二、 本次專案排除 API 項目（不走 API 串接）
為加速專案上線並降低初期介接複雜度，以下項目經確認不開發 API：
客戶主檔：不走 API 即時同步，將於系統上線時以 Excel 一次性開帳匯入，後續若有新增亦透過平台手動匯入維護。
產品主檔（成代）：不走 API 即時同步，同樣透過 Excel 一次性開帳匯入與維護。
庫存查詢：本次專案取消庫存水位的即時連動 API。

## Slide 47: 系統整合架構說明
三、 ERP系統：預計需開發的 API 項目與回傳預期
產生正式訂單 API：（本次討論新增）
  艾創點B2B平台提供：經銷商代號、成代（產品代號）、數量、金額等下單資訊。
  建大ERP API 回傳要求：ERP 成功建立訂單的結果，並回傳 ERP 端正式的訂單單號。
報價單與價格檔同步 API：（本次討論新增）
  艾創點B2B平台提供：經銷商代號。
  建大ERP API 回傳要求：提供最新的報價單號與對應單價，確保前台顯示價格與 ERP 內部一致，避免人工維護的時間差

## Slide 48: 系統整合架構說明
三、 ERP系統：預計需開發的 API 項目與回傳預期
訂單資訊查詢 API：
  艾創點B2B平台提供：ERP訂單單號。
  建大ERP API 回傳要求：該張訂單目前的狀態、已出貨數量，以及精算後的「訂單數」、「未出貨餘單量」、「已出貨數」、「出貨狀態（例：已出貨）」、「發票進度（例：未開發票）」。
業績查詢 API：
  艾創點B2B平台提供：經銷商代號、查詢年月。（支援多組）
  建大ERP API 回傳要求：直接回傳該區間內結算完畢的「業績總額」結果，不需傳送細部單據明細。
獎金查詢 API：
  艾創點B2B平台提供：經銷商代號、查詢年月。 （支援多組）
  建大ERP API 回傳要求：直接回傳該區間內結算完畢的「獎金數字」結果，不需傳送細部單據明細。
對帳查詢 API：
  艾創點B2B平台提供：經銷商代號、查詢年月。 （支援多組）
  建大ERP API 回傳要求：直接回傳該區間內「對帳金額」、「當期發票」、「當期折讓」結果，不需傳送細部單據明細。

## Slide 49
THANK YOU FOR
LISTENING

## Slide 50: 專案時程預估
工作項目 | 2026/04 |  |  |  | 2026/05 |  |  |  | 2026/06 |  |  |  | 2026/07 |  |  |  | 2026/08 |  |  |  | 2026/09 |  |  |  | 2026/10 |  |  | 
 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
專案時程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
需求了解與SA
程式開發
測試驗收
教育訓練
規格開立與確認
流程整測
工作項目 | 2026/11 |  |  | 
 | W1 | W2 | W3 | W4
專案時程 |  |  |  | 
Go Live