| 會議主題 | 建大經銷商下單平台-第二次會議（追繳文件整理版） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客戶名稱 | 建大工業股份有限公司&建豐工業 | 會議日期 | 2026/05/19 13:30～15:15 |  |  |
| 參與人員 | 許啟裕、楊喬棋、張秀美、莊聖瑋、謝統宇、黃聖峰、蔡哲瑋、游麗娟、江建緯、邱呈瑞、黃醷淳、謝雯萱、蘇勃任、盧晏臻 |  |  |  |  |
| 執行顧問 | 蘇勃任、盧晏臻 Jenny | 輔導時數 | 1.8H | 交通時數 | 1.5H |
| 討 論 內 容 |  |  |  |  |  |
| 項次; 公司別; 作業類別; 事項項目; 事項描述; 負責單位; 預計完成日. 1; 建大; 文件提供; ERP畫面截圖 報價單、經銷商訂單、建大正式訂單; 系統畫面，需提供『去識別化』後的報價單畫面與訂單資料，包含產品、金額及用途欄位。; 建大營業; 2026/5/22. 2; 建大; 文件提供; 定義單號編碼規則; 整理所有產地與類別對應的訂單編號（P, V, I, PI, PS 等）邏輯表，供 API 判斷。(參考附件) 拆單邏輯： 明確定義依據「包裝部門」（Packaging Department）拆分訂單的規則（如 P, V, I, PI, PS 等開頭）; 建大資訊; 2026/5/22. 3; 艾創點; 系統調整; 前端介面優化設計; 根據會議討論的篩選條件（規格、生產廠、特性等）重新規劃前端 UI 排版。 修正錯別字「呆帳」改為「呆貨」; 艾創點團隊; 2026/5/22. 4; 建大; 系統調整; 經銷商下單的預期畫面; 目前的進度與範本：目前艾創點初步設計完成，但主要是以「轎車胎（PCR）」作為範本。 三個版本的需求： 由於不同車種的產品特性差異很大（例如 VC/MC 機車胎 會涉及 DSI、KDK 等特殊特性，而 BC 腳踏車胎 的篩選條件則更多且複雜），開發團隊要求建大端需要依據現有的轎車胎範本，延伸規劃出「轎車胎、機車胎、腳踏車胎」，因此需要提供篩選條件、三個版本理想中介面欄位。; 建大營業; 2026/5/22. 5; 建大; 測試機; 測試主機準備; 建立測試主機，連線申請與遠端桌面設置 【資料結構】用excel方式提供 主機連線申請：連線測試時，需在群組提出申請; 建大資訊; 2026/5/22. 6; 建大; 文件提供; 店招說明ppt重新提供; 提供店招說明ppt紙本上"手寫文字"版本，給予PDF版; 建大營業; 2026/5/22. 項次; 會議日期; 負責單位; 事項項目; 會議議題. 2; 05/26 週二; 外部 建大; 系統展示功能; 讓客戶進系統登入，查看初步的開發結果。. 3; 06/02 週二; 外部 建大; 系統功能討論; 討論內外銷資料整合、確認介面修正程度，「廣告資產、店招申請展示」邏輯的進一步討論 應收帳款：三個暫存表，年度,期別,公司代碼。. 1. 問題：【AI 開發所需資料與測試環境】 開發團隊需取得實際測試資料，包含客戶資料、報價單、訂單及相關欄位，作為 AI 判讀、自動填寫與系統邏輯建立依據。目前資料仍未完整，將影響開發與驗證進度。 1.1 解決方案： • 客戶端預計於 2026/05/22 前整理測試資料，優先提供報價單與訂單相關欄位及實際資料。 • 資料結構建議以 Excel 方式提供，便於欄位比對、資料清理與後續匯入。 • 顧問端收到資料後，先區分「可建檔」、「待補正」、「待釐清」三類，避免分批補件造成遺漏。 1.2 待確認事項： • 確認 API 權限申請流程、申請人、核准單位與預計完成日，並於內部群組回報進度。 • 確認目前已比對完成且可先行輸入系統之 4 個檔案／4 個商品清單，需補上商品名稱、檔名、版本與來源。 2. 問題：【系統介面與規格產出】 本次會議討論商品列表、購物車、報價單、合約與設施等畫面之初步版本。後續系統規格、程式開發、測試錄影與操作手冊需同步產出，確保功能與文件一致。 2.1 解決方案： • 開發流程採「規格 -> AI 寫 Code -> 自動測試／錄影 -> 自動產出操作手冊」方式推進。 • 使用者若對畫面有調整意見，建議以截圖標註方式回饋，便於快速修改前端畫面。 • 系統需依登入身分進行權限分流，例如客戶組長、產品組長可見單據與功能應有所區分。 2.2 待確認事項： • 針對 VC 流程中較複雜之系列產品規格呈現方式，需再由客戶端確認規格邏輯與畫面呈現規則。 3. 問題：【資料串接與編碼規則】 為確保後續資料整合準確，並降低表單、欄位與來源資料串接錯誤，需統一各項代碼、欄位與流水號規則。 3.1 解決方案： • 客戶端需提供「胎種別」、「產品別」等專有名詞之中英文對照代碼表。 • 客戶端需提供現行流水號、來源代碼或申請規則之生成原則，供開發團隊寫入系統邏輯。 4. 代辦事項：【追繳文件】 • 追繳報價單與訂單相關欄位及實際測試資料；預計提供日為 2026/05/22，仍需確認實際交付狀態。 • 追繳客戶資料、商品主檔、商品規格、分類資料及其他系統建檔必要欄位。 • 追繳「胎種別」、「產品別」等代碼表，需含中文名稱、英文名稱、代碼、適用範圍與備註。 • 追繳現行流水號、來源代碼、申請規則或版本規則，作為資料串接與系統判斷依據。 • 確認已可先行輸入系統之 4 個檔案／4 個商品，並建立清單追蹤建檔狀態。 • 確認 API 權限申請進度，包含申請窗口、審核窗口、權限範圍與預計開通日期。 • 確認會議錄影、側錄或字幕檔保存位置，作為後續補正會議紀錄與追蹤決議依據。 5. 後續會議與追蹤方式 • 建議建立「追繳文件清單」，欄位包含文件名稱、對應商品／流程、負責窗口、預計提供日、實際收到日、文件版本、處理狀態與備註。 • 顧問端每次收到補件後，需回覆是否可建檔、是否需補正，以及是否影響開發或測試排程。 • 下次會議應優先檢視追繳文件清單，確認未結項目、逾期項目與需客戶決策事項。 |