蘇sir_泰國專案

Odoo 企業雲端版移轉社區版

專案會議紀錄與追蹤文件 V2

會議日期：2026-07-14　　文件版本：V2.0　　狀態：Draft

製作：員工_02_文件資料助理（小果）　　更新日：2026-07-15

# 一、議題

Odoo 移轉社區版之資料處理架構、倉庫盤點與 Master Data 修正方案

# 二、討論內容

## 2.1 系統移轉進度

• 主要目標：將 Odoo 從企業雲端版移轉至社區版，以免除授權費並利於未來客製化開發。

• 社區版環境已順利建立。7/1~7/6 已完成企業版資料庫下載並轉入主機，目前正進行資料庫移轉與驗證（此程序因涉及資料結構，較為耗時）。

## 2.2 倉庫現況盤點

• 系統內目前設定有 8 個倉庫地點，其中 5 個為實體倉庫，其餘 3 個為虛擬/特殊倉：

隔離倉（品檢問題存放）、報廢倉（損壞產品存放）、MACROSS 虛擬倉（純進口轉銷）

• 5 個實體倉庫歸屬（已由 Setup Information 文件確認）：

SENHAI：Fondeport 倉、Colomos 倉、Sauces 倉（3 個）

VERRA GLASS：1 個實體倉

A LA CAJA（新籌備）：1 個實體倉

MACROSS：無實體倉，僅使用虛擬倉

## 2.3 現有模組使用痛點

• 目前啟用模組：Time off、CRM、POS、Documents、Calendar、Sales/Purchase/Inventory/Accounting。

• 因企業雲端版無法客製化，現行設定困難，團隊尚未完全發揮效果。

• Calendar 具體用途：聯絡客人、跟進訂單、補貨提醒，非私人行事曆。

# 三、客戶需求

• 免除帳號授權費限制（移轉社區版後完全免費），期望未來能進行客製化調整與流程完整化。

• 歷史資料修正：產品資料有編碼與尺寸錯誤（如「215片在一箱」、16、96 等不同尺寸重疊失誤），需於移轉中徹底修正。

• 產品命名公式（已由 Setup Information 確認）：[材質]+[厚度]+[長度]+[高度]-[每包片數]，例如 C063621-20。

• 新公司 A LA CAJA 需從零建帳：餐盒以箱管理庫存、換算個數銷售（1 箱 = 300 個），與玻璃平米邏輯完全分開。

# 四、我方回覆與建議

## 4.1 資料庫架構重大調整（定案）

• 蘇 Sir 強烈建議：取消原本單一資料庫多公司架構，改以 4 個獨立資料庫/網址運作 4 間公司，各自登入。

• 理由：各公司產品與客戶不共用、稅務及資產負債表需獨立，若共用資料庫將造成帳目混亂。

• 各公司資料庫配置：

MACROSS → DB1（純進口轉銷，虛擬倉）

SENHAI → DB2（內銷分銷，3 個實體倉）

VERRA GLASS → DB3（進銷合一，1 個實體倉）

A LA CAJA → DB4（新籌備餐盒公司，1 個實體倉，從零建帳）

## 4.2 使用者帳號處理

• 目前 14 個 User 資訊大致正確（騰訊等部分資訊需修改）。

• 社區版無帳號授權費限制，技術團隊先將第一版全數匯入，後續再設定群組與權限。

# 五、會議結論

1.

架構定案：4 個獨立資料庫/網址，各自管理所屬實體倉庫。

2.

Master Data 分類處理：

• 廠商/供應商：確認資料正確，直接匯入（部分供應商可跨庫共用）。

• 產品資料：不直接盲轉，蘇 Sir 先匯出原始檔，內部團隊針對編碼/尺寸錯誤修正後再重新匯入。

3.

需求流程釐清：文件對接（先前 WhatsApp 提供的需求分析檔）+ 後續會議逐 APP 討論。

# 六、追蹤事項與時程

| # | 待確認事項 | 負責人 | 預計完成日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | 確認 4 間公司 Odoo component 等基礎設定是否正確完整 | Tommy, Yenni | 配合資料整理提供 |
| ACT-02 | 廠商/供應商資料確認並匯入（含跨庫共用供應商處理） | 蘇 Sir, Jason | 收到確認後執行 |
| ACT-03 | 蘇 Sir 匯出原始產品資料檔；內部團隊依命名公式修正編碼/尺寸錯誤，整理 Excel | 蘇 Sir → Tommy, Yenni | 蘇 Sir：下次會議前 |
| ACT-04 | 確認並列出使用者 (User) 需修改資訊（騰訊等） | Yenni | 隨產品資料一同交付 |
| ACT-05 | 4 個獨立資料庫環境切分與第一版帳號基礎匯入 | 蘇 Sir, Jason | 收到修正資料後執行 |
| ACT-06 | 建立新公司 A LA CAJA 獨立資料庫與基礎科目（從零建帳） | 蘇 Sir, Jason | ACT-05 完成後 |
| ACT-07 | 到岸成本 (Landed Cost) 自動分攤流程配置與測試（解決 2-3 週後到期運費問題） | 蘇 Sir, Jason | 待定 |
| ACT-08 | 墨西哥 CFDI 電子發票出貨連動配置 + 總經理線上 Folio 簽核流導入 | 蘇 Sir, Jason | 待定 |

備註：雙方將於下次會議中，根據內部團隊交付修正資料的時間，安排後續具體的系統上線時程。

本文件由 員工_02_文件資料助理（小果）依 Gemini 會議紀錄 V2 與客戶 Setup Information 整合產出。狀態：Draft，待使用者確認後升為正式版。