蘇sir_泰國專案｜Draft v0.1｜2026-07-14

Odoo 系統架構與客製化需求藍圖

對接 Setup Information 文件整合版

# 一、四間公司架構概覽

| 公司名稱 | 業務定位 | 實體倉庫 | 資料庫建議 | 特殊說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACROSS | 純進口轉銷商（國外→墨西哥） | 無（虛擬倉） | DB1 | 無 SKU 採購；預估成本 + 2-3 週後運費到單 |
| SENHAI | 核心內銷分銷商 | 3 個：Fondeport / Colomos / Sauces | DB2 | 複雜命名公式；CFDI 電子發票；客戶折扣隱藏 |
| VERRA GLASS | 進銷合一綜合商 | 1 個 | DB3 | 兼具 MACROSS 進口與 SENHAI 銷售功能 |
| A LA CAJA | 新籌備餐盒公司 | 1 個（新設） | DB4 | 從零建帳；箱→個數換算（1箱=300個） |

# 二、資料庫切分決策

決策依據：各公司產品與客戶不共用，稅務及資產負債表需獨立，若共用資料庫將造成帳目與庫存混亂。

定案方式：取消原本單一資料庫多公司架構，改以 4 個獨立資料庫/網址登入運作。

## 切分效益分析

• MACROSS（無倉）：切分後虛擬進出庫不干擾其他三家的實體庫存盤點。

• SENHAI：可專注管理 3 個實體倉與客戶報價折扣，不被進口端的無 SKU 資料污染。

• A LA CAJA：餐盒「箱/個數」邏輯與玻璃「平米/包裝」邏輯完全分開，從根本杜絕歷史錯誤。

# 三、產品命名與資料清洗規範

## 3.1 玻璃產品命名公式

格式：[顏色/材質] + [厚度(mm)] + [長度(cm)] + [高度(cm)] - [每包片數]

範例：C063621-20

• C = 透明 (Clear)

• 06 = 6mm 厚

• 36 = 3.66m 長

• 21 = 2.14m 高

• -20 = 每包 20 片

注意：相同尺寸可有不同包裝數（如 -20、-22、-18），必須作為獨立 SKU 處理。

## 3.2 餐盒計量單位

• 庫存單位：箱（Box）

• 銷售單位：個（Pieces）— 1 箱 = 300 個

• Odoo 需設定單位換算，確保兩個視角都能正確計價。

## 3.3 資料清洗流程

• 第一步：蘇 Sir 從現有系統匯出原始產品資料 Excel。

• 第二步：Tommy / Yenni 依上述命名公式逐項修正編碼、尺寸、片數錯誤。

• 第三步：修正後 Excel 交回技術團隊重新匯入各獨立資料庫。

# 四、主要客製化需求清單

| 功能 | 需求說明 | 涉及公司 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到岸成本分攤 (Landed Cost) | 貨櫃入庫時先用預估成本，2-3 週後第三方運費/報關費到單時，自動分攤回原始入庫單，並產生成本差異分析表。 | MACROSS / VERRA | 高 |
| 面積自動換算 | 報價單：長 × 寬 × 片數 → 自動換算總平米數（m²），以此推算每包售價。 | SENHAI / VERRA | 高 |
| 折扣隱藏機制 | 報價單同時套用客戶折扣（如 SENHAI 32%、其他 35%）與瑕疵折讓，但對外報價單隱藏折扣欄位，僅顯示折後淨價。 | SENHAI | 高 |
| CFDI 電子發票連動 | 僅在「倉庫理貨裝車完成（產品已交付）」後才自動生成 CFDI 電子發票；客戶於現場平板電子簽名確認。 | SENHAI / VERRA | 高 |
| 現場條碼介面 (Barcode Kiosk) | 為倉庫領班開發簡化介面：只顯示儲位、掃條碼進出貨，隱藏採購/價格等商業機密。 | SENHAI / VERRA | 中 |
| 總經理線上簽核 (Folio Approvals) | 將總經理外部簽署 PDF 的流程移入 Odoo：點擊簽批 → 自動產生 Folio 追蹤號 → 自動拋轉會計應付帳款。 | 全部 | 中 |
| 人力資源 360° | 整合指紋打卡機、墨西哥薪資計算、員工向上匿名評估問卷（360°評估）。 | 全部 | 低 |
| 車隊合約提醒 | 10 輛公司車輛保養與合約到期日：自動發送提醒郵件。 | 全部 | 低 |

# 五、Master Data 確認清單

| 資料類型 | 處理方式 | 負責人 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司基礎資料（Component 設定） | 確認 4 間公司設定是否正確完整 | Tommy, Yenni | 待確認 |
| 供應商/廠商資料 | 確認正確後直接匯入（部分可跨庫共用） | 蘇 Sir, Jason | 待執行 |
| 產品資料 | 匯出後修正命名/尺寸錯誤，再重新匯入 | Tommy, Yenni → 蘇 Sir | 待修正 |
| 客戶資料 | 需確認轉移或重建（待補資料） | 待確認 | 需確認 |
| 使用者帳號（14 個） | 先全數匯入第一版，再設定群組/權限 | 蘇 Sir, Jason | 待執行 |
| A LA CAJA 基礎科目 | 新公司從零建帳（不繼承舊資料） | 蘇 Sir, Jason | 待定 |

本文件由 員工_02_文件資料助理（小果）依客戶提供 ODOO SETUP INFORMATION 與 Gemini 會議紀錄整合產出。狀態：Draft v0.1，待與技術團隊核對後升版。

關聯文件：蘇sir_泰國專案_會議紀錄_Odoo移轉社區版V2_20260714.docx