專案接手一頁式摘要　蘇sir_泰國專案 Odoo 移轉社區版

會議日期：2026-07-14　　製作：小果　　版本：Draft v1.0　　Jenny 接手日：2026-07-14

🎯  專案目標

將客戶現有 Odoo 企業版（雲端付費版）移轉至 Odoo 社區版（免費開源版），原因：

① 現有企業版無法客製化，很多功能「難用但改不了」

② 授權費持續產生，移到社區版後完全免費

③ 社區版可以自行開發客製功能，解決目前痛點

🏢  客戶四間公司架構

| 公司名稱 | 業務定位 | 實體倉庫 | 資料庫 | 特別說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACROSS | 進口轉銷商 | 無（虛擬倉） | DB1 | 無法提供產品料號 (SKU)；進口預估成本需事後補差額 |
| SENHAI | 內銷分銷商（主力） | 3個：Fondeport / Colomos / Sauces | DB2 | 有複雜產品命名公式；需開立墨西哥電子發票 (CFDI) |
| VERRA GLASS | 進銷合一 | 1個 | DB3 | 同時做進口與銷售 |
| A LA CAJA | 新餐盒公司（籌備中） | 1個（新設） | DB4 | 從零建帳；賣法：以箱存貨、換算個數銷售（1箱=300個） |

📍  現在做到哪了？

| ✅ 已完成確認 | ⏳ 等待中 | ❌ 尚未開始 |
| --- | --- | --- |
| • 社區版主機環境建立完成 • 4個獨立資料庫架構決策定案 • 供應商基礎資料確認正確 • 14個帳號大致確認（部分待修正） | • 蘇Sir 匯出原始產品資料表 (Excel) • Tommy/Yenni 修正產品命名錯誤 • Yenni 確認帳號修改清單 • 確認下次會議時間 | • 4個資料庫環境切分 • 基礎資料 (Master Data) 正式匯入 • 所有客製化功能開發 • A LA CAJA 新公司從零建帳 |

| 👥 關鍵人員 蘇 Sir 技術負責人 — 主導架構與移轉 Jason Wu 技術執行 — 配合蘇 Sir Tommy 客戶窗口 — 確認現況與資料 Yenni Wu 客戶窗口 — 產品資料 & 帳號修正 Jenny（你） 顧問 — 昨日首次加入 | 🔜 Jenny 建議下一步 ① 確認你在這個專案的角色（PM？顧問？） ② 跟蘇Sir確認：正式承接範圍 & 雙方責任界線 ③ 追 Tommy/Yenni：公司基礎設定確認進度 ④ 找回客戶先前在 WhatsApp 傳的舊版需求分析檔 ⑤ 補充 300_連線方式：請蘇Sir提供主機連線資訊 |
| --- | --- |

⚠️  Jenny 目前掌握 vs 尚待確認

| ✅ 已掌握 | ⚠️ 尚待確認 |
| --- | --- |
| • 四間公司架構與各自定位 • 4個獨立資料庫切分原因 • 產品命名公式與歷史錯誤原因 • 8項客製化功能方向 • 現有倉庫配置與歸屬 • 各成員負責範圍 | • 正式合約與承接範圍 (SOW) • Jenny 接手前的歷史決策過程 • 客戶付款條件與時程壓力 • 各客製功能的詳細規格 • 主機連線資訊（300_連線方式空白） • 蘇Sir的角色定位（外包 or 合作夥伴？） |

本文件由 員工_02_文件資料助理（小果）依 2026-07-14 首次會議資料產出。Draft v1.0，僅供 Jenny 個人接手參考用。